STUDIO. BLUECAT::NERU

The Tower

중간 보고서

작성자. 김현식

2017.	11. 19.

목차

- 원래 스케쥴과 완료된 작업들

- 스케쥴러

- 작업 완료된 결과물

- 기획

- 그래픽

- 프로그래밍

- 사운드

- 스케쥴 변경사항

- 원래 스케쥴과 완료된 작업들

- 스케쥴러

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 완료 시 어두운 색깔 비 완료 시 밝은 색깔 |  |  | 11/ 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | 실무 기획서(그래픽 컨셉, 플레이 방식) 제작 |  |  |  |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 게임 그래픽 컨셉 결정 및 게임 화면 스케치 |  |  |  |  |  |  |
| 게임 플레이 데모 제작 및 플레이 방식 결정 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 플레이 테마 |
| 기획서 작성 / 탑, 플레이 테마 자료 작성 |  |  |  |  |  | 기획서 작성 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 탑 리소스 제작 (기획에 따라 2 ~ 10가지, 색 변환 포함) |  |  |  |  |  | 플레이 화면 |
| 플레이 화면 제작 (탑 쌓기 기능만 구현) |  |  |  |  |  | 플레이 |
| 제작 (게임 플레이 화면에서 재생할 노래) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 플레이 화면 자료 작성 |  |  |  |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 배경 리소스(하늘), 플레이 화면 UI 제작(조준도) |  |  |  |  |  | 게임 UI |
| 화면에 기획 요소 적용 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 효과음 제작 (탑 쌓이는 소리, 버튼 소리 등) |  |  |
|  | 효과음 자료 작성 |  |  | 게임 UI 자료 작성 |  |  |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12/ 1 | 2 |
| 스케치 (로비, 종료화면 등) |  |  |  | UI 리소스 제작 |  |  |
|  |  |  | 로비 제작 |  |  |  |
|  |  |  | 로비 테마 제작 |  |  |  |
| 로비 자료 작성 |  |  |  | 기획 보강, 수치 조정 등 마무리 작업 |  |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 리소스 수정, 꾸미기 요소 리소스 제작 |  |  |  |  |  |  |
| 디버그, 기획 보강 |  |  |  |  | 리소스 적용 |  |

- 작업 완료된 결과물

- 기획

제안서 수정

스케쥴러 제작

그래픽 - 플레이, 메인 화면 컨셉 / 탑 컨셉

프로그래밍 - 프로토타입(조작 방법)

사운드 - 플레이 테마

총 문서 5개 작성

- 그래픽

메인화면 컨셉 스케치 :

메인화면, 플레이 화면 구상도

- 프로그래밍

조작 방식 두 가지 버전(터치, 드래그)제작

임시로 ‘조준도’도 구현

파일은 폴더에 동봉

- 사운드

플레이 테마 제작

Mp3 파일은 폴더에 동봉

- 스케쥴 변경사항

| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 탑 리소스 제작 (기획에 따라 2 ~ 10가지, 색 변환 포함) |  |  |  |  |  | 플레이 화면 |
| 플레이 화면 제작 (탑 쌓기 기능만 구현) |  |  |  |  |  | 플레이 |
| 제작 (게임 플레이 화면에서 재생할 노래) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 플레이 화면 자료 작성 |  |  |  |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 배경 리소스(하늘), 플레이 화면 UI 제작(조준도) |  |  |  |  |  | 게임 UI |
| 화면에 기획 요소 적용 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 효과음 제작 (탑 쌓이는 소리, 버튼 소리 등) |  |  |
|  | 효과음 자료 작성 |  |  | 게임 UI 자료 작성 |  |  |

변경사항

탑 리소스 제작 (2 ~ 10가지) 변경 탑 리소스 한 종류 제작

플레이 화면 리소스(하늘) 변경 ‘하하손내’ 하늘 리소스 재활용

나머지 스케쥴 그대로 진행